Contenu des premières réunions des Groupes de travail

Groupe de travail Information-Sensibilisation

4) Développement des supports de communication à destination du grand public

Actions du Contrat de rivière Dyle

| Objectif |  | 18 Sensibiliser et associer la population aux efforts entrepris dans le cadre du contrat de rivière |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Action | Nature de l'engagement |  | Maître d'oeuvre principal | Partenaires | Délai | Estimation budgétaire |
| 1 Réaliser des outils d'information et de sensibilisation grand-public aux problématiques liées au Contrat de rivière | 1 Finalisation d’un site internet complet pour le Contrat de rivière au sein du portail CCBW. |  | CCBW | - | 2009 | Sur budget de fonctionnement du Contrat de rivière |
|  | 2 Diffuser les outils de sensibilisation du Contrat de rivière |  | Tous les partenaires du Contrat de rivière | CCBW | 2008 - 2010 | Sur budget ordinaire |
|  | 3 L’IBW réalisera les outils ou organisera des séances d’information sur des thématiques dans le domaine de ses compétences |  | IBW | Les 13 communes du Contrat de rivière | 2008 - 2010 | Sur budget ordinaire et/ou d’exploitation + SPGE |
| 2 Réaliser et diffuser un toute-boîte semestriel d'information et de sensibilisation destiné aux habitants du bassin de la Dyle | 1 Réalisation et coordination de la diffusion de « Bulles en Dyle » (deux fois par an). |  | CCBW | Tous les partenaires du Contrat de rivière | 2008 - 2010 | 9.500€ par numéro sur budget de fonctionnement du Contrat de rivière |
|  | 2 Encarter une fois par an le toute-boîte « Bulles en Dyle » dans le bulletin communal. |  | Grez-Doiceau – Lasne – Chastre – Court-St-Etienne | CCBW | 2008 – 2010 | Inclus dans les coûts de publication du bulletin communal |
| 3 Diffuser l'information sur les acquis et réalisations du Contrat de rivière . | 1 Diffuser régulièrement l'information dans les bulletins communaux ou sur les sites internet des institutions. |  | les 13 communes du Contrat de rivière | CCBW - Province du Brabant wallon | 2008 - 2010 | Inclus dans les coûts de publication du bulletin communal ou sur budget communal ordinaire |
|  | 2 Diffuser à l'occasion l'information dans le Bulletin du Centre culturel de la vallée de la Nethen |  | Beauvechain | CCBW - Centre culturel de la vallée de la Nethen | 2008 - 2010 | Sur budget ordinaire |
|  | 3 Diffuser l'information dans les bulletins et sites internet associatifs. |  | Les associations partenaires du Contrat de rivière – Groupe Contrat de rivière Argentine- Natagora BW- Action Environnement Beauvechain | CCBW | 2008 - 2010 | Sur budget ordinaire |
|  | 4 Publier des articles du Contrat de rivière dans le magazine mensuel « Espace-Vie » |  | CCBW | Maison de l’urbanisme du Brabant wallon | 2008-2010 | 3.000€/an sur budget de fonctionnement du Contrat de rivière |
|  | 5 Finaliser le catalogue des réalisations du Contrat de rivière depuis 1998. |  | CCBW | Tous les partenaires du Contrat de rivière | 2008 | 5.500 € sur budget de fonctionnement du Contrat de rivière |
| 5 Assurer l'itinérance de l'exposition du Contrat de rivière. | 1 Développer l’exposition du Contrat de rivière |  | CCBW | - | 2008-2009 | 3.000 € sur budget de fonctionnement du Contrat de rivière |
|  | 2 Accueil de l'exposition du Contrat de rivière lors d'une manifestation grand public. |  | Province du Brabant wallon - les 13 communes du Contrat de rivière sauf Waterloo – IBW – SWDE – Vivaqua – IECBW - Les associations du Contrat de rivière – Action Environnement Beauvechain | CCBW | 2008 - 2010 | Sur budget ordinaire |

Actions du Contrat de rivière Gette

| ACTION 24 - Participer à l'information et à la sensibilisation du public et réaliser des outils d'information sur des thématiques particulières |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24.1 - organiser des journées d'information destinées aux partenaires, sur des thématiques en lien avec les objectifs et le programme d'actions du CR (action à mener en commun avec le Contrat de rivière Dyle et affluents) | 2008-2010 | CCBW | Comité rivière, Fédération des Pêcheurs des 2 Gettes, Fédération sportive des Pêcheurs francophones de Belgique, UCL, le Conservatoire Naturel d’Orp-Jauche, le Centre culturel de Perwez | CR : +/- 2.000€/journée sur budget de fonctionnement des CR Dyle et Gette |
|  | 24.2 - installation de panneaux signalétiques le long des cours d'eau | 2009 | CCBW | Les 8 Communes sauf Perwez (+Beauvechain) | CR : solde de +/-8.000€ sur budget de fonctionnement |
|  | 24.3 - "Les Remous de la Gette" (toute-boîte semestriel) | 2008-2010 | CCBW | Comité rivière | CR : +/- 6.000€/an sur budget de fonctionnement |
|  | 24.4 – développer l’exposition du Contrat de rivière | 2008-2009 | CCBW | - | CR |
|  | 24.5 – accueillir l’exposition du CR Gette à l'occasion de la fête de l'environnement (avril) | 2009-2010 | Commune de Hannut | Les associations +CCBW | Sur budget ordinaire |
|  | 24.6 – accueillir l’exposition du CR Gette à l’occasion du « Village des Associations » (octobre) | 2008-2010 | Commune de Jodoigne | Les associations + CCBW | Sur budget ordinaire |
|  | 24.7 – accueillir l’exposition du CR Gette à l’occasion des « Journées de l’arbre » (novembre) | 2008-2010 | Commune de Lincent | Association (Comité de réflexion sur l’environnement de Lincent)+ CCBW | Sur budget ordinaire |
|  | 24.8– accueillir l’exposition du CR Gette à l'occasion du Marché de Noël et/ou de la Fancy Fair (1er week-end de juin) | 2008-2010 | Commune de Ramillies | Association (Les Onze Clochers de Ramillies) , CCBW | Sur budget ordinaire |
|  | 24.9 – accueillir l’exposition du CR Gette à l'occasion de fêtes ponctuelles | 2008-2010 | Communes de Hélécine, Incourt, Orp-Jauche et Perwez | Les associations +CCBW, le Conservatoire Naturel d’Orp-Jauche, le Centre culturel de Perwez | Sur budget ordinaire |
|  | 24.10 diffusion de l’information dans les bulletins des associations | 2008-2010 | Action Environnement Beauvechain, Les Onze Clochers de Ramillies et les autres associations partenaires | CCBW | Sur budget ordinaire |
|  | 24.11 - L’IBW réalisera des outils ou organisera des séances d’information sur des thématiques dans le domaine de ses compétences | 2008-2010 | IBW | Les 8 Communes + SPGE+CCBW | sur budget ordinaire et/ou d’exploitation + SPGE |
|  | 24.12 - réalisation et diffusion de nouvelles fiches pour le classeur "Les rivières et l’agriculture" sur les thèmes suivants : - l'érosion hydrique et les écoulements de boues - l'utilisation raisonnée des pesticides agricoles - l'assainissement des eaux usées en provenance des exploitations agricoles - les droits d'usage et de propriété des agriculteurs riverains + mise à jour de la fiche consacrée à la gestion durable de l’azote (action à mener en commun avec le Contrat de rivière Dyle et affluents) | 2008 | CCBW | DGA, FWA, FJA, UAW, FUSAGx, UCL, Province du Brabant wallon, DGRNE, Chambre provinciale agricole du BW | CR : +/-2.200€ par nouvelle fiche, sur budget de fonctionnement des CR Dyle et Gette |
|  | 24.13 – organisation des Journées wallonnes de l’eau au niveau du sous-bassin hydrographique Dyle-Gette | 2009-2010 | CCBW | Les 8 Communes, IBW, SWDE, les associations, DGRNE, Province du Brabant wallon | CR : 4.000€/an (subside extraordinaire de la Région wallonne) |
|  | 24.14 – Participation du Contrat de rivière à la 2em enquête publique sur la gestion de l’eau | 2008 | CCBW | DGRNE, Les 8 Communes, les associations | CR |
|  | 24.15 – Entretien régulier des berges de l’ancienne carrière d’Opprebais + sensibilisation des enfants au respect du site lors du week-end « Place aux enfants » + sensibilisation des enfants des écoles à l’eau | 2008-2010 | Centre de Plongée Nature d’Opprebais | Commune de Incourt | Sur budget ordinaire |

Voici la stratégie de communication mise en place par la Cellule Contrat de rivière jusque maintenant :

- Un bulletin semestriel d’information toutes-boîtes du CR distribué dans tout le bassin Dyle-Gette

- Une exposition itinérante du CR (présente lors de manifestations locales ciblées)

- Un site Internet du CR

- Une communication spécifique vers la presse

- L’envoi d’articles thématiques à destination du magazine “Espace-Vie” et des bulletins communaux et associatifs

- Des publications thématiques du CR mises à disposition des partenaires pour diffusions ciblées